## Slide 1
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP — HỌC KỲ I (2026)
HỆ THỐNG TMĐT THỜI TRANG N&B ATELIER
Tích Hợp Thử Đồ 3D, Trợ Lý AI Stylist & Vận Hành Logistics
Báo cáo tiến độ: Chi tiết các tính năng đã hoàn thành và các hạng mục đang triển khai
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Anh Tiến
Sinh viên thực hiện: Võ Minh Nhật & Phạm Lê Gia Bảo

## Slide 2
01. TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ
Tiến Độ Triển Khai: Đã Làm Tới Đâu?
Phân định rõ các tính năng đã làm xong và các hạng mục còn lại đang tiếp tục hoàn thiện
CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH
✔ Danh mục & Dữ liệu sản phẩm: 55 món, 118 màu có ảnh studio 2 góc, bộ lọc size và giá.
✔ Giỏ hàng & Đặt hàng COD: Đồng bộ giỏ, cơ chế khóa checkout chống race-condition & trùng đơn.
✔ Trợ lý AI Stylist (Gemini LLM): Cá nhân hóa theo số đo, lịch sử tìm kiếm và lịch sử đơn hàng cũ.
✔ Thẻ Combo Mua Sắm: Tự động ghép 1 Áo + 1 Quần có ảnh thật, giá thật, nút 'Thêm giỏ' & 'Mua ngay'.
✔ Phòng thử đồ 3D cơ bản: Avatar co giãn theo số đo, xoay 360 độ, đổi màu, thẻ Fit Card đo độ vừa.
✔ Admin & Logistics GHN: Duyệt đơn, 1-click tạo mã vận đơn bưu cục GHN thật, in phiếu bưu điện A4/A5.
✔ Hệ thống kiểm thử: 78 pytest, 60 node tests, 70 vitest UI tests đều pass.
CÁC HẠNG MỤC ĐANG TRIỂN KHAI (CHƯA XONG)
⏳ Cổng thanh toán Chuyển khoản tự động: Hiện mới hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng (COD), chưa tích hợp xong cổng đối soát tiền chuyển khoản qua ngân hàng.
⏳ Thử đồ thời gian thực qua Webcam (Webcam AR / AI Try-On): Tính năng ướm thử trang phục trực tiếp qua camera máy tính/điện thoại người dùng đang trong giai đoạn nghiên cứu.
⏳ Tinh chỉnh hiển thị phòng 3D: Cần hoàn thiện thêm độ khớp của phom đồ 3D và tối ưu hiệu năng hiển thị trên thiết bị di động (Mobile WebGL).
⏳ Hoàn thiện cuốn thuyết minh luận văn: Tiếp tục viết và chuẩn hóa theo biểu mẫu của khoa và nhà trường.

## Slide 3
02. LUỒNG NGHIỆP VỤ ĐÃ LÀM
Luồng Mua Sắm TMĐT & Đặt Hàng COD
Đã hoàn thành các chức năng duyệt hàng, quản lý giỏ hàng và đặt hàng an toàn
1. DANH MỤC & TÌM KIẾM
• 55 dòng sản phẩm cao cấp: Sơ mi, Áo thun nam/nữ, Quần dài, Chân váy.
• 118 biến thể màu sắc có ảnh chụp studio góc trước và góc sau chi tiết.
• Bộ lọc đa chiều: Lọc theo kích thước (S/M/L/XL), phân loại, khoảng giá tiền.
• Tìm kiếm thông minh: Tự động lưu 5 từ khóa tìm kiếm gần nhất của khách hàng.
2. GIỎ HÀNG & CHỐNG TRÙNG ĐƠN
• Cập nhật số lượng và thành tiền tức thì trên giao diện giỏ hàng.
• Đồng bộ giỏ hàng theo tài khoản Supabase Auth và lưu LocalStorage.
• Cơ chế Khóa Checkout: Chống mở nhiều tab bấm đặt cùng lúc, ngăn trùng đơn.
• Trừ tồn kho an toàn: Kiểm tra tồn kho trước khi tạo đơn hàng.
3. ĐẶT HÀNG COD & SỔ ĐỊA CHỈ
• Sổ địa chỉ: Lưu nhiều địa chỉ nhận hàng, tự động điền thông tin nhanh chóng.
• Thanh toán COD: Nhận hàng kiểm tra và thanh toán tiền mặt qua bưu tá.
• Lưu ý tiến độ: Phần thanh toán chuyển khoản ngân hàng tự động đang tiếp tục tích hợp.
• Khách hàng xem lại danh sách đơn hàng đã mua tại trang Tài khoản.

## Slide 4
03. LUỒNG NGHIỆP VỤ ĐÃ LÀM
Trợ Lý AI Stylist & Thẻ Combo Mua Sắm
Tư vấn phối đồ cá nhân hóa dựa trên dữ liệu người dùng và hỗ trợ mua nhanh
1. CHATBOX AI STYLIST
• Tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn Google Gemini API, phản hồi nhanh chóng.
• Đóng vai trợ lý thời trang N&B, tư vấn lịch thiệp, phân tích vóc dáng qua Chiều cao & Cân nặng.
• Đề xuất size áo quần chuẩn (S, M, L, XL) phù hợp với tạng người.
• Giải thích nguyên lý phối màu (tương phản màu sắc giúp tôn dáng, thanh thoát).
2. CÁ NHÂN HÓA ĐA NGUỒN
• Lịch sử tìm kiếm gần đây: Nhận diện sở thích khách đang tìm kiếm để gợi ý đúng gu.
• Lịch sử đơn hàng đã đặt: Khéo léo gợi ý món đồ mới có thể phối chéo (mix & match) với đồ cũ đã mua.
• Giỏ hàng hiện tại: Tránh gợi ý trùng món đang chọn và tìm món bổ trợ.
• Ràng buộc kho hàng thật: 100% sản phẩm gợi ý đều có thật trong kho N&B.
3. THẺ COMBO MUA SẮM
• Tự động hiển thị Thẻ Combo trực quan ngay trong khung chat (1 Áo + 1 Quần).
• Hiển thị ảnh studio thật, tên tiếng Việt, giá niêm yết và tổng tiền combo.
• Nút '🛍️ Thêm vào giỏ': Thêm cùng lúc cả 2 món đúng size vào giỏ hàng chỉ trong 1 click.
• Nút '⚡ Mua ngay': Đưa cả set đồ vào giỏ và chuyển thẳng sang trang Thanh toán.

## Slide 5
04. LUỒNG NGHIỆP VỤ ĐÃ LÀM
Phòng Thử Đồ 3D (Virtual Try-On)
Trực quan hóa trang phục trên trình duyệt Web và đánh giá độ vừa vặn
1. AVATAR THEO SỐ ĐO
• Avatar 3D tự động co giãn theo số đo Chiều cao & Cân nặng của khách.
• Thiết lập chốt chặn an toàn (Safe Clamping) tránh biến dạng phần ngực và eo.
• Hỗ trợ cả người mẫu Nam (chuẩn form M1) và Nữ (chuẩn form F2).
• Tải phân đoạn thông minh giúp phòng thử 3D khởi động nhanh.
2. TƯƠNG TÁC 3D TRÊN WEB
• Chạy trực tiếp trên trình duyệt Web bằng WebGL / Three.js mượt mà.
• Xoay 360 độ, phóng to/thu nhỏ, ngắm phom dáng từ nhiều góc nhìn.
• Thử các sản phẩm: Áo sơ mi Oxford, Áo thun Graphic, Quần tây, Chân váy.
• Đổi màu sắc trang phục theo các phiên bản màu sẵn có trong kho.
3. THẺ ĐÁNH GIÁ VỪA VẶN
• Tự động tính độ dư cử động: Chênh lệch giữa chu vi áo/quần và số đo thực.
• Hiển thị thông số rõ ràng: 'Vòng ngực của bạn 80cm · Vòng áo 92cm (+12cm)'.
• Đánh giá độ vừa vặn: Báo 'Vừa vặn hoàn hảo' hoặc cảnh báo chật/rộng.
• Đang tiếp tục hoàn thiện: Tinh chỉnh độ tự nhiên của phom rủ vải 3D.

## Slide 6
05. LUỒNG NGHIỆP VỤ ĐÃ LÀM
Quản Trị Admin & Vận Chuyển Bưu Cục GHN
Đã kết nối thành công quy trình tạo vận đơn bưu cục và in phiếu đóng hàng
1. DASHBOARD QUẢN TRỊ ADMIN
• Giao diện quản lý toàn bộ danh sách đơn hàng đã đặt của khách.
• Xem chi tiết sản phẩm, số đo khách hàng, số điện thoại và địa chỉ giao hàng.
• Nút duyệt đơn chuyển trạng thái sang Chuẩn bị đóng gói.
• Phân quyền quản trị Admin bảo mật qua Supabase Row-Level Security.
2. TÍCH HỢP BƯU CỤC GHN THẬT
• Kết nối trực tiếp API Giao Hàng Nhanh (GHN Dev Gateway Sandbox).
• 1-click bấm 'Tạo vận đơn GHN': Tự động truyền thông tin kiện hàng và tiền COD.
• Bưu điện GHN phản hồi mã vận đơn bưu cục chính thức (VD: LYQGW4).
• Đơn hàng xuất hiện tức thì trên bảng điều khiển bưu tá bưu điện https://5sao.ghn.dev.
3. IN PHIẾU ĐÓNG HÀNG & TRACKING
• Bấm 'In phiếu giao hàng': Xuất mẫu phiếu in chuẩn bưu điện khổ A4/A5.
• Tự động tạo mã vạch Barcode SVG, thông tin người gửi/nhận và số tiền COD.
• Hỗ trợ in trực tiếp hoặc lưu file PDF để dán lên thùng hàng đóng gói.
• Khách hàng bấm vào mã vận đơn để tra cứu hành trình bưu phẩm trực tiếp.

## Slide 7
06. KẾ HOẠCH TIẾP THEO
Các Hạng Mục Cần Hoàn Thiện & Lộ Trình
Nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn nước rút chuẩn bị bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp
CÁC CHỨC NĂNG CẦN HOÀN THIỆN
⏳ Tích hợp cổng Thanh toán Chuyển khoản tự động: Hoàn thiện luồng quét mã QR và webhook ngân hàng tự động xác nhận đơn khi nhận được tiền.
⏳ Tích hợp Thử đồ Realtime qua Webcam (Webcam AR / AI Try-On): Nghiên cứu và bổ sung tính năng thử đồ trực tiếp qua camera máy tính/điện thoại người dùng.
⏳ Tinh chỉnh hiển thị 3D: Cải thiện thêm độ ăn khớp giữa áo và quần, tối ưu hóa tốc độ tải trên điện thoại.
⏳ Kiểm thử bảo đảm chất lượng: Duy trì bộ kiểm thử tự động (78 pytest, 60 node test, 70 vitest).
LỘ TRÌNH THỰC HIỆN (11/2026 – 12/2026)
➔ Tháng 11/2026: Tích hợp cổng thanh toán chuyển khoản và nghiên cứu thử nghiệm module Webcam AR.
➔ Tháng 11/2026: Tối ưu hóa giao diện di động và hoàn thiện độ khớp đồ 3D.
➔ Đầu 12/2026: Soạn thảo và hoàn thiện cuốn báo cáo luận văn tốt nghiệp theo đúng chuẩn format trường.
➔ Giữa 12/2026: Chuẩn bị kịch bản và video demo dự phòng, tiến hành bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp chính thức.